от «19» мая 2016 года № 301

пос. Свободный

Об итогах отопительного сезона 2015/2016 годов и подготовке

городского округа ЗАТО Свободный к работе в осенне-зимний

период 2016/2017годов

В целях своевременной подготовки жилищного фонда, объектов социального и культурного назначения, коммунального хозяйства городского округа к работе в осенне-зимний период 2015/2016 гг. и надежного обеспечения населения, водой, электрической и тепловой энергией, в соответствии с п.4 ч.1 ст.16 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании приказа Госстроя РФ от 06.09.2000 г. № 203 «Об утверждении организационно-методических рекомендаций по подготовке к проведению отопительного периода и повышению надежности систем коммунального теплоснабжения в городах и населенных пунктах Российской Федерации», руководствуясь п.п.6 п.1 ст.30 Устава городского округа ЗАТО Свободный,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать итоги отопительного сезона 2015/2016 годов удовлетворительными (Приложение № 1).

2. Утвердить план мероприятий по подготовке жилищного фонда, объектов социального и культурного назначения, коммунального хозяйства в городском округе ЗАТО Свободный к работе в осенне-зимний период 2016/2017 годов (Приложение № 2).

3. Утвердить Положение о комиссии при администрации городского округа ЗАТО Свободный по контролю за подготовкой городского хозяйства к работе в осенне-зимний период 2016/2017 гг. (Приложению № 3).

4. Утвердить состав комиссии по контролю за подготовкой ЖКХ к работе в осенне-зимний период 2016/2017 гг. (Приложение № 4).

5. Начальнику отдела городского хозяйства администрации городского округа ЗАТО Свободный Мартынову Д.П.:

5.1. в срок до 10.09.2016 года обеспечить проведение работ по ремонту кровель, теплотрасс с учетом результатов весеннего осмотра жилых зданий и объектов инженерной инфраструктуры и их окончание;

6. Руководителям муниципальных учреждений и предприятий, расположенных на территории городского округа ЗАТО Свободный:

6.1. в срок до 15.08.2016 года представить в отдел городского хозяйства администрации городского округа ЗАТО Свободный копии приказов о назначении ответственных лиц за проведение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности;

6.2. назначить лиц, ответственных за подготовку объектов, закрепленных за ними на праве оперативного управления или хозяйственного ведения (далее объектов), к работе в осенне-зимний период 2016/2017гг.;

6.3. в срок до 05.06.2016 года разработать план мероприятий по подготовке объектов к работе в осенне-зимний период 2016/2017гг.;

6.4. обеспечить выполнение ремонтных работ, необходимых для подготовки объектов к работе в осенне-зимний период до начала отопительного сезона 2016/2016 гг.;

6.5. в срок до 15.08.2016 оформить акты готовности к работе в осенне-зимний период 2016/2017 гг. с получением паспортов готовности на объекты в администрации городского округа ЗАТО Свободный;

6.6. произвести осенний осмотр объектов для уточнения объемов работ по проведению капитальных и текущих ремонтов в 2017 году.

7. Директору МУП ЖКХ «Кедр» Казакову С.В.:

7.1. до 20.05.2016 года провести анализ итогов работы по обеспечению тепловой и электрической энергией в отопительный период 2015/2016 года и разработать планы мероприятий по подготовке жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период 2016/2017 гг.

7.3. обеспечить контроль за своевременной подготовкой котельной, инженерных сетей, находящихся в хозяйственном ведении, с оформлением актов готовности к работе в осенне-зимний период  2016/2017 гг.;

7.4. предусмотреть обеспечение котельной, осуществляющей теплоснабжение жилых домов и объектов социального назначения, вторыми независимыми источниками электроснабжения, резервными котлами. 
О принятых мерах сообщить в срок до 15.08.2016 года;

7.5. в срок до 01.10.2016 обеспечить создание запаса резервного топлива в предусмотренных объемах;

7.6. в срок до 15.09.2016 года сформировать необходимый  материально-технический запас для устранения аварийных ситуаций на коммунальных объектах и жилищном фонде;

7.7. обеспечить погашение задолженности перед поставщиками топливно-энергетических ресурсов, в том числе путем подписания с энергоснабжающими организациями соглашений о реструктуризации и взыскании задолженности по оплате коммунальных услуг с потребителей. 
О результатах сообщать ежемесячно до 10 числа месяца, следующего за отчетным;

7.8. обеспечить своевременность текущих расчетов за потребленные топливно-энергетические ресурсы;

7.9. в срок до 15.09.2016 г. обеспечить проведение гидравлических испытаний тепловых сетей с составлением акта;

7.10. в срок до 01.11.2016 года обеспечить подготовку специализированной техники и механизмов МУП ЖКХ «Кедр» к работе в осенне-зимний период, создать необходимый запас горюче-смазочных материалов и материально-технических ресурсов;

7.11. в срок до 01.10.2016 года произвести осенний осмотр объектов ЖКХ для уточнения объемов работ по проведению капитальных и текущих ремонтов в 2017 году;

7.12. приказом по предприятию назначить ответственных за исполнение Плана мероприятий по подготовке жилищного фонда, объектов социального и культурного назначения, коммунального хозяйства в городском округе ЗАТО Свободный к работе в осенне-зимний период 2016/2017 годов. В срок до 07.06.2016 года представить в отдел городского хозяйства администрации городского округа ЗАТО Свободный «План мероприятий по подготовке жилищного фонда, объектов социального и культурного назначения, коммунального хозяйства в городском округе ЗАТО Свободный к работе в осенне-зимний период 2016/2017 года» с ответственными за подготовку.

8. Постановление опубликовать в газете «Свободные вести» и разместить на официальном сайте администрации городского округа ЗАТО Свободный.

9. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа ЗАТО Свободный Белоусова В.Л.

И.о. Главы администрации

городского округа ЗАТО Свободный				      А.В.Соколов