от «31 » мая 2018 года № 335

пос. Свободный

Об итогах отопительного сезона 2017/2018 годов и подготовке

городского округа ЗАТО Свободный к работе

в осенне-зимний период 2018/2019 годов

В целях своевременной подготовки жилищного фонда, объектов социального и культурного назначения, коммунального хозяйства городского округа к работе в осенне-зимний период 2018/2019 гг. и надежного обеспечения населения, водой, электрической и тепловой энергией, в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 16  Федерального Закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании приказа Госстроя РФ от 06.09.2000 г. № 203 «Об утверждении организационно-методических рекомендаций по подготовке к проведению отопительного периода и повышению надежности систем коммунального теплоснабжения в городах и населенных пунктах Российской Федерации», руководствуясь подпунктом 31, 36 пункта 8 статьи 27, подпунктом 6 пункта 1 статьи 30 Устава городского округа ЗАТО Свободный,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Признать итоги отопительного сезона 2017/2018 годов удовлетворительными.

2. Утвердить план мероприятий по подготовке жилищного фонда, объектов социального и культурного назначения, коммунального хозяйства в городском округе ЗАТО Свободный к работе в осенне-зимний период 2018/2019 годов         (прилагается).

3. Начальнику отдела городского хозяйства и экономики администрации городского округа ЗАТО Свободный Шишленкову А.В. в срок до 10.09.2018 года обеспечить проведение работ по капитальному ремонту кровель, теплотрасс с учетом результатов весеннего осмотра жилых зданий и объектов инженерной инфраструктуры и их окончание.

4.Руководителям муниципальных учреждений и предприятий, расположенных на территории городского округа ЗАТО Свободный:

4.1. в срок до 15.08.2018 года представить в отдел городского хозяйства и экономики  администрации городского округа ЗАТО Свободный копии приказов о назначении ответственных лиц за проведение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности;

4.2. в срок до 13.06.2018 года разработать план мероприятий по подготовке объектов к работе в осенне-зимний период 2018/2019 гг.;

4.3. в срок до 20.08.2018 оформить акты готовности к работе в осенне-зимний период 2018/2019 гг. с получением паспортов готовности на объекты в администрации городского округа ЗАТО Свободный.

5. И.о. директора МУП ЖКХ «Кедр» Баскакову А.А.:

5.1. обеспечить контроль за своевременной подготовкой котельной, инженерных сетей, находящихся в хозяйственном ведении, с оформлением актов готовности к работе в осенне-зимний период 2018/2019 гг.;

5.2. в срок до 15.08.2018 года предусмотреть обеспечение котельной, осуществляющей теплоснабжение жилых домов и объектов социального назначения, вторыми независимыми источниками электроснабжения, резервными котлами. О принятых мерах сообщить в отдел городского хозяйства и экономики администрации городского округа ЗАТО Свободный.

5.3. в срок до 01.10.2018 года обеспечить создание стодневного запаса основного котельного топлива, а также резервного топлива в предусмотренных объектах;

5.4. в срок до 15.09.2018 года сформировать необходимый материально-технический запас для устранения аварийных ситуаций на коммунальных объектах и жилищном фонде;

5.5. в срок до 17.09.2018 года обеспечить проведение гидравлических испытаний тепловых сетей с составлением акта;

5.6. в срок до 01.11.2018 года обеспечить подготовку специализированной техники и механизмов МУП ЖКХ «Кедр» к работе в осенне-зимний период 2018/2019 гг., создать необходимый запас горюче-смазочных материалов и материально-технических ресурсов;

5.7. в срок до 01.10.2018 года произвести осенний осмотр объектов ЖКХ для уточнения объемов работ по проведению капитальных и текущих ремонтов в 2018-2019 гг.;

5.8. приказом по предприятию назначить ответственных за исполнение Плана мероприятий по подготовке жилищного фонда, объектов социального и культурного назначения, коммунального хозяйства в городском округе ЗАТО Свободный к работе в осенне-зимний период 2018/2019 годов.

5.9. в срок до 07.06.2018 года представить в отдел городского хозяйства и экономики администрации городского округа ЗАТО Свободный «План мероприятий по подготовке жилищного фонда, объектов социального и культурного назначения, коммунального хозяйства в городском округе ЗАТО Свободный к работе в осенне-зимний период 2018/2019 года» с ответственными за подготовку.

6. Постановление опубликовать в газете «Свободные вести» на официальном сайте администрации городского округа ЗАТО Свободный.

7. Контроль за исполнением постановления возложить на и.о. заместителя главы администрации городского округа ЗАТО Свободный А.В. Шишленкова.

И.о. Главы администрации

городского округа ЗАТО Свободный				      В.Р. Фасахов