от «23» мая 2024 года № 228
пгт. Свободный

Об итогах отопительного периода 2023/2024 года и подготовке жилищного фонда, объектов социальной сферы, коммунального и электроэнергетического комплексов городского округа ЗАТО Свободный
к работе в отопительный период 2024/2025 года

В целях своевременной подготовки жилищного фонда, инженерных сетей, объектов социального и культурного назначения, коммунального и электроэнергетического комплексов, устранения недостатков, снижающих надежность работы систем жизнеобеспечения, создания запасов топлива и устойчивого снабжения коммунальными услугами населения и объектов социальной сферы городского округа ЗАТО Свободный в осенне-зимний период 2024-2025 года, в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 16 Федерального Закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом городского округа ЗАТО Свободный,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Принять к сведению информацию об итогах отопительного периода 2023/2024 года (прилагается).
2. Утвердить план мероприятий по подготовке жилищного фонда, объектов социального и культурного назначения, коммунального и электроэнергетического комплексов городского округа ЗАТО Свободный к работе в отопительный период 2024/2025 года (прилагается).
3. Руководителям муниципальных учреждений и предприятий, расположенных на территории городского округа ЗАТО Свободный:
3.1. в срок до 15.06.2024 разработать план мероприятий по подготовке объектов к работе в осенне-зимний период 2024/2025 года;
3.2. в срок до 26.07.2024 представить в отдел городского хозяйства администрации городского округа ЗАТО Свободный копии приказов о назначении ответственных лиц за проведение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности;
3.3. в период с 29.07.2024 по 12.08.2024 пройти проверку готовности объектов к отопительному периоду 2024/2025 года с получением паспортов готовности на объекты.
4. Конкурсному управляющему Муниципального унитарного предприятия жилищно-коммунального хозяйства «КЕДР» М.А. Блынских:
4.1. обеспечить контроль за своевременной подготовкой котельной, инженерных сетей, находящихся в хозяйственном ведении, с оформлением актов готовности к работе в осенне-зимний период 2024/2025 года;
4.2. обеспечить создание запасов основного и резервного топлива в соответствии с установленными нормативами в котельных, осуществляющих теплоснабжение жилищного фонда и объектов социальной сферы, к началу отопительного периода 2024/2025 года;
4.3. обеспечить создание необходимых запасов материально-технических ресурсов для ликвидации аварийных ситуаций в жилищном фонде, на объектах и сетях коммунальной инфраструктуры;
4.4. в срок до 15.06.2024 обеспечить проведение гидравлических испытаний тепловых сетей с составлением актов;
4.5. в срок до 20.07.2024 организовать в соответствии с требованиями регламентирующих документов обучение и прохождение проверки знаний персонала, ответственного за электрохозяйство, исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок;
4.6. в срок до 02.08.2024 предусмотреть обеспечение котельной, осуществляющей теплоснабжение жилых домов и объектов социального назначения, вторыми независимыми источниками электроснабжения, резервными котлами;
4.7. в срок до 12.08.2024 завершить подготовку объектов социальной сферы, объектов и сетей коммунальной инфраструктуры к эксплуатации в отопительный период 2024/2025 года с обязательной промывкой тепловых систем;
4.8. в срок до 07.09.2024 произвести осенний осмотр объектов жилищно-коммунального хозяйства для уточнения объемов работ по проведению капитальных и текущих ремонтов в 2024-2025 годах;
4.9. организовать своевременную и бесперебойную поставку топливно-энергетических ресурсов на объекты жизнеобеспечения населения, осуществляющие теплоснабжение и водоснабжение жилищного фонда и объектов социальной сферы городского округа ЗАТО Свободный;
4.10. в срок до 31.08.2024 обеспечить подготовку специализированной техники и механизмов МУП ЖКХ «КЕДР» к работе в осенне-зимний период 2024/2025 года, создать необходимый запас горюче-смазочных материалов
и материально-технических ресурсов.
5. Директору управляющей компании ООО «Уралгазспецстрой»
Е.В. Татьянину:
5.1. обеспечить контроль за своевременной подготовкой жилищного фонда к работе в осенне-зимний период 2024/2025 года;
5.2. обеспечить создание необходимых запасов материально-технических ресурсов для ликвидации аварийных ситуаций в жилищном фонде;
5.3. в срок до 15.06.2024 обеспечить проведение гидравлических испытаний тепловых сетей жилищного фонда с составлением актов;
5.4. в срок до 12.08.2024 завершить подготовку жилищного фонда к работе в осенне-зимний период 2024/2025 года.
6. Постановление опубликовать на официальном сайте администрации городского округа ЗАТО Свободный.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на заместителя главы администрации городского округа ЗАТО Свободный Заводскую Т.Г.

Глава городского округа ЗАТО Свободный	А.В. Иванов

Приложение
к постановлению администрации городского округа ЗАТО Свободный
       от «23» мая 2024 года № 228

ИНФОРМАЦИЯ
ОБ ИТОГАХ ОТОПИТЕЛЬНОГО ПЕРИОДА 2023/2024 ГОДА
Проведение комплекса подготовительных работ коммунальной инфраструктуры городского округа ЗАТО Свободный к отопительному периоду 2023/2024 года осуществлялось в соответствии с постановлением администрации ЗАТО Свободный от 25.05.2023 № 304 «Об итогах отопительного сезона 2022/2023 года и подготовке жилищного фонда, объектов социальной сферы, коммунального и электроэнергетического комплексов городского округа ЗАТО Свободный к работе в отопительный период 2023/2024 года».
По состоянию на 01.09.2023 готовность объектов жилищно-коммунального хозяйства городского округа ЗАТО Свободный к работе в условиях отопительного периода 2023/2024 года по основным показателям составила:
жилищный фонд — 100 % от общего задания на летнюю ремонтную кампанию, котельная — 100 %, тепловые сети (в двухтрубном исполнении) — 100 %, водопроводные сети — 100 %.
Отопительный период 2023-2024 года на территории городского округа ЗАТО Свободный начат в соответствии с постановлением администрации городского округа ЗАТО Свободный № 485 от 05.09.2023 с 12.09.2023. На основании актов готовности систем отопления и теплоснабжения к эксплуатации на все объекты теплоснабжения своевременно были выданы паспорта готовности к отопительному периоду. Паспорта готовности к эксплуатации в отопительный период 2023/2024 года получили 100 % от общего количества жилых многоквартирных домов.
Согласно Приказу Уральского управления Ростехнадзора
№ ПР-332-520-о от 12.09.2023 проведена проверка готовности к отопительному периоду 2023-2024 годов городского округа ЗАТО Свободный в период с 03.10.2023 по 10.10.2023 гг.
По результатам вышеуказанной проверки Уральского управления Ростехнадзора городской округ ЗАТО Свободный признан готовым к отопительному периоду 2023/2024 года – муниципальному образованию выдан паспорт готовности, на основании акта готовности к отопительному периоду от 10.10.2023 № ПР-332-520-МО.
Расход топлива на котельной (за период с 12.09.2023 по 30.04.2024):
- природного газа (за отчетный период) – 10 063 454 м3.
При этом выработано тепловой энергии:
- газовой котельной (за период 12.09.2023 по 30.04.2024) — 77 082,6 Гкал.
Задолженность МУП ЖКХ «КЕДР перед поставщиками ТЭР составляет:
- АО «Уралсевергаз» – 242 847,0 тыс.руб.
- АО «ЭнергосбыТ Плюс» — 65 464,0 тыс.руб.
Общая задолженность МУП ЖКХ «КЕДР» составляет — 308 311,0 тыс.руб.
В период отопительного сезона единая теплоснабжающая организация МУП ЖКХ «КЕДР» обеспечивает бесперебойную работу систем жизнеобеспечения. В целом задачи, поставленные перед предприятием, в ходе отопительного периода выполняются.
Итоги отопительного сезона 2023-2024 г.г. в городском округе ЗАТО Свободный оцениваются удовлетворительно.
Отопительный период 2023-2024 года на территории городского округа ЗАТО Свободный завершен с 20.05.2024 в соответствии с постановлением администрации городского округа ЗАТО Свободный от 14.05.2024 № 209
«Об окончании отопительного сезона 2023-2024 годов в городском округе ЗАТО Свободный».

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
городского округа ЗАТО Свободный
от « 23 » мая 2024 года № 228

План мероприятий по подготовке жилищного фонда, объектов социального и культурного назначения,
 коммунального и электроэнергетического комплексов городского округа ЗАТО Свободный к работе в отопительный период 2024/2025 года

№ п/п	Наименование мероприятий, работ, объекта	Исполнители	Сроки исполнения					Отметка о выполнении работ и оценка качества
		Начальники хозяйств, ответственные специалисты	май				июнь			июль			август			сентябрь			октябрь
			1-10	15-20		21-31	1-10	11-20	21-30	1-10	11-20	21-31	1-10	11-20	21-31	1-10	11-20	21-30	1-10	11-20		21-31
1.	Проведение технических осмотров зданий и сооружений, инженерных коммуникаций / с составлением плана работ и ремонтов по подготовке к отопительному периоду	Харалгин А.Л. / Шупыро Д.А. / Шаманов В.Д. / Кузнецов И.А. / Ситниченко Н.В.	+	+		+
2	Заключение договоров с подрядными организациями	Управление МУП ЖКХ «КЕДР»		+		+	+	+
3	Материально-техническое обеспечение плановых работ	Харалгин А.Л. / Агеев С.А. / Сорокин А.Н. / Шаманов В.Д. / Шупыро Д.А. / Кузнецов И.А. / Ситниченко Н.В.		+		+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
4	Разработка графиков по профилактике и ремонту	Харалгин А.Л. / Кузнецов И.А. / Шупыро Д.А. / Шаманов В.Д. / Ситниченко Н.В.	+	+		+
	- котельных		+	+		+
	- тепловых сетей		+	+		+
	- системы теплопотребления жилых домов		+	+		+
	- муниципальных организаций		+	+		+	+	+
5	Извещение о плановых отключениях систем тепловодоснабжения.	Харалгин А.Л.	За 3 дня до планового отключения
6	Подготовка расчетов допустимого времени устранения аварий и восстановления теплоснабжения	Харалгин А.Л. / Кузнецов И.А.					+	+
7	Разработка технических паспортов на здания сооружения	Харалгин А.Л. / Ситниченко Н.В. / Ремесло Ю.Ф. / Шупыро Д.А.					+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
8	Обеспечение безопасной эксплуатации
	Испытания средств защиты, приспособлений инструмента	Ремесло Ю.Ф. / Ситниченко Н.В / Шаманов В.Д. / Шупыро Д.А. / Архипова О.А.					+	+	+	+	+	+	+
	Оборудование рабочих мест	Ситниченко Н.В. / Кузнецов И.А. / Ремесло Ю.Ф. / Архипова О.А / Шупыро Д.А. / Шаманов В.Д.		+		+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
	Организация обучения специалистов	Харалгин А.Л.					+	+	+	+	+	+	+	+	+
	Актуализация инструкций по охране труда	Архипова О.А.				+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
	Противоаварийные тренировки	Харалгин А.Л.					+	+	+	+	+	+	+	+	+
	Прием зачетов по требованиям безопасности и оказанию первой медицинской помощи	Архипова О.А. / Кузнецов И.А / Харалгин А.Л. / Ситниченко Н.В.					+	+	+
	Проверка состояния охраны труда в подразделениях	Архипова О.А.				+	+	+	+	+		+	+	+	+
9	Метрологическое обеспечение
	Сдача на поверку средств измерений
	- котельной 88,89.	Ситниченко Н.В.		+		+					+	+	+
	- ТХ	Шаманов В.Д.					+	+	+	+	+	+	+
	-Э/Х	Ремесло Ю.Ф.		+		+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
	- заполнение паспортов на КИП котлов	Ситниченко Н.В.					+	+	+	+	+	+	+
	Обеспечение пожарной безопасности
	- противопожарный инструктаж	Кузнецов И.А					+	+	+	+					+	+	+	+	+
	- занятия по пожарно-техническому минимуму	Кузнецов И.А					+	+	+					+	+	+	+	+
	- противопожарные тренировки	Кузнецов И.А				+	+					+	+
	- проверка технического состояния противопожарного оборудования / - 1-й этап	Кузнецов И.А					+	+
	- 2-й этап					+	+
10	Соблюдение природоохранных требований:
	- разработка плана мероприятий по снижению вредных отходов и выбросов	Сидорова О.А.					+	+	+	+	+
11	Проверка и испытание предохранительных устройств автоматической защиты систем контроля на котлах котельной №88,89	Ситниченко Н.В.					+	+	+
12	Проведение шурфовок тепловых сетей для определения коррозионного износа металла труб	Шаманов В.Д.					+	+	+					+	+	+
13	Промывка котлов и коммуникаций
	- котельной №88,89;	Ситниченко Н.В					+	+	+	+	+
	- тепловых сетей;	Шаманов В.Д.		+		+				+	+
14	Испытание и промывка систем (по заявкам):	Шаманов В.Д.
	а) ГВС:
	- муниципальных организаций;	Шаманов В.Д.					По заявке потребителя
	- прочих.	Шаманов В.Д.					По заявке потребителя
	- прочих.	Шаманов В.Д.					По заявке потребителя
15	Испытание тепловых сетей:
	- на тепловые потери	Шаманов В.Д.		+		+					+	+				+
	- на давление	Шаманов В.Д.		+		+					+	+				+
16	Регулирование тепловых сетей	Шаманов В.Д.					+	+	+	+	+
17	Оповещение потребителей о проведении пробных топок	Кузнецов И.А.	За трое суток перед проведением пробной топки
18	Составление графика включения системы отопления и его утверждение у Главы ГО ЗАТО Свободный	Кузнецов И.А.					+	+
19	Составление графиков ограничений и отключений абонентов, обеспечивающих локализацию аварийных ситуаций и / предотвращение их развития и их согласование	Кузнецов И.А.					+	+	+
20	Заполнение систем теплопотребления химически очищенной, деаэрированной водой	Ситниченко Н.В.					+	+			+	+
21	Оценка готовности МУП ЖКХ «КЕДР» к проведению аварийно-восстановительных работ	Кузнецов И.А / Харалгин А.Л.
	- укомплектованность ремонтным и оперативно-ремонтным персоналом					+	+	+
	- наличие основных материально-технических ресурсов					+	+	+	+	+
	- укомплектованность передвижными источниками электропитания					+	+	+
22	Назначение комиссии приказом по организации для проверки готовности к работе в ОЗП	Агеев С.А.					+	+
	ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ:
	- наличие лицензии	Кузнецов И.А.					+	+
	- наличие плановых запасов основного и резервного топлива	Кузнецов И.А.					+	+
	- укомплектованность рабочих мест обученным персоналом, оснащенным СИЗ, спец.одеждой, инструментом, НТД, инструкциями, схемами	Кузнецов И.А. / Архипова О.А.					+	+
	ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ:	Ситниченко Н.В. / Ремесло Ю.Ф. / Шаманов В.Д. / Шупыро Д.А.
	- готовность зданий и сооружений					+	+
	- наличие запаса материалов и средств для аварийно восстановительных работ					+	+	+
23	Получение паспорта готовности к ОЗП	Кузнецов И.А.					+	+
24	Проверка исправности автоматики и КИП	Ситниченко Н.В.					При проведении пробных топок
25	Проверка готовности снегоуборочной техники и инвентаря	Шупыро Д.А.					+	+
26	Оценка качества подготовки к отопительному зимнему периоду объектов, зданий, квартир и их приемка к эксплуатации	Харалгин А.Л. / Кузнецов И.А.					+	+	+
27	Разработка эксплуатационных режимов системы теплоснабжения	Ситниченко Н.В.					+	+	+
II. Технические мероприятия
Ремонт кровли, ливневых стоков.
1	Рулонная кровля
	МКД №21,22,23,24,25,26,31,35,42,48,49,58,62,63	Федюнин М.Г.					+	+	+	+	+	+	+	+	+
2	Ремонт и установка водосточных труб, МКД № 2,3,4,5,6,7,8,9,10,12,13,14,15,16,17,27,28,65	Федюнин М.Г.	+	+		+
3	Герметизация панельных швов в МКД №22,23,24,25,26,27,28,31,35,42,48,49,58,62,63	Федюнин М.Г.	По заявкам жильцов
4	Ремонт и остекление окон лестничных клеток	Федюнин М.Г.		+		+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
5	Ремонт слуховых окон МКД №2,3,4,5,6,7,8,9,10,12, / 13,14,15,16,17,21,22,23,24,25,26,27,28,31,35, / 42,48,49,58,62,63,65	Федюнин М.Г.		+		+	+					+	+	+
6	Ремонт отмосток МКД №2,3,4,5,7,8,9,10, / 12,13,14,15,17,21,22,2324,25,26,27,28,31,35,4248,49,58,62,63,65	Федюнин М.Г.					+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
	Техническое обслуживание инженерных сетей
1	Ревизия поэтажных электрощитов и щита ВРУ	Федюнин М.Г.		+	+		+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
2	Частичная замена электро проводки и приборов	Федюнин М.Г.		+	+		+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
	Ревизия запорно-регулирующей арматуры и частичная замена на сетях теплоснабжения, системах ХВС и ГВС
1	МКД № 2,3,4,5,7,8,10,12,14,15, / 21,25,31,58	Федюнин М.Г.					+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
2	МКД № 5,6,7,9,17,22,23,24,25,26,27,31,42,49	Федюнин М.Г.					+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
3	МКД № 13,14,15,16,28,35,42,48,49,62,63,65	Федюнин М.Г.					+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
	Гидропневматическая промывка системы теплоснабжения
1	МКД № 2,3,4,8,10,12, / 21,25,31,42,48,58	Федюнин М.Г.					+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
2	МКД № 3,4,5,6,7,8,9,10,12,17,22,23,24,26,27,42,49	Федюнин М.Г.					+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
3	МКД № 7,8,9,10,12,13,14,15,16,28,35,48,62,63,65	Федюнин М.Г.					+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Системы ХВС И ГВС
Ревизия и частичный ремонт запорно-регулирующей арматуры, испытание на плотность, промывка теплообменных аппаратов и системы ГВС
1	МКД № 1,2,3,4,8,10,12, / 21,25,31,58	Федюнин М.Г.		+		+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
2	МКД № 5,6,7,9,17,22,23,24,26,27,42,49	Федюнин М.Г.		+		+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
3	МКД №13,14,15,16,28,35,48,62,63,65	Федюнин М.Г.		+		+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
4	Прочистка и промывка системы канализации по необходимости ремонт, замена составляющих в МКД № 2,3,4,5,6,7,8,9,10,12, / 13,14,15,16,21,22,25,2627,28,31,35,48,58,60, / 62,63,65	Федюнин М.Г.		+		+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Котельная № 88,89
1	Обслуживание э/двигателей вентиляторов и дымососов	Ситниченко Н.В.	+	+			+	+
2	Обслуживание электродвигателей насосов	Ситниченко Н.В.	+	+			+	+		+	+
3	Обслуживание насосов	Ситниченко Н.В.		+		+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
4	Химическая очистка котельного агрегата №8	Ситниченко Н.В.	+	+
5	Механическая очистка котельного агрегата №9	Ситниченко Н.В.					+	+	+
6	Химическая очистка котельного агрегата №10	Ситниченко Н.В.	+	+		+
7	Механическая очистка котельного агрегата №10	Ситниченко Н.В.	+	+		+
8	Механическая и химическая чистка котельного агрегата № 5	Ситниченко Н.В.					+	+
9	Механическая и химическая чистка котельного агрегата № 5	Ситниченко Н.В.					+	+
10	Механическая и химическая чистка котельного агрегата № 5	Ситниченко Н.В.					+	+	+
11	Чистка деаэрирующих элементов деаэраторов	Ситниченко Н.В.					+	+	+
12	Чистка дренажной линии	Ситниченко Н.В.					+	+	+
13	Ревизия щита управления насосами котельной № 89, 89	Ситниченко Н.В.					+	+	+	+
14	Ревизия шкафа управления и автоматики водогрейных котлов (регламент)	Ситниченко Н.В.					+	+	+
15	Обслуживание ЗРА и КИП и А котельных агрегатов № 5,6,7,8,9,10	Ситниченко Н.В.	+	+		+	+	+	+	+	+	+
16	Чистка баков мокрого хранения соли, досыпка Na-катионита в химические фильтры.	Ситниченко Н.В.					+	+	+
Тепловые сети
1	Опрессовка системы теплоснабжения, в/ч 95854	Харалгин А.Л. / Ситниченко Н.В. / Шаманов В.Д.		+					+				+
2	Опрессовка системы теплоснабжения, / ГО ЗАТО Свободный	Харалгин А.Л. / Ситниченко Н.В. / Шаманов В.Д.		+					+				+
3	Ремонт и ревизия ЗРА:	Шаманов В.Д.
4	МКУ ДО СЮТ	Шаманов В.Д.	По заявке
5	МБОУ «СШ № 25»	Шаманов В.Д.	По заявке
6	МБДОУ № 17	Шаманов В.Д.	По заявке
7	Ревизия и ремонт ЗРА, промывка системы отопления ГАУЗ СО «ГБ ЗАТО Свободный»	Шаманов В.Д.	По заявке
8	Ревизия и ремонт ЗРА, промывка системы отопления МКУ «АХС»	Шаманов В.Д.	По заявке
9	Ревизия и ремонт ЗРА, промывка системы отопления МБУК ДК «Свободный»	Шаманов В.Д.	По заявке
10	Ревизия и ремонт ЗРА на маршевой теплосети	Шаманов В.Д.		По графику профилактических работ на котельной
Водопроводно – канализационное хозяйство: / Насосная станция 3 подъема
1	Замена ЗРА на сетях наружного водопровода, ремонт колодцев	Рыбаков Д.Е.					+	+	+	+	+	+	+	+	+
2	Промывка емкостей	Рыбаков Д.Е.					+	+	+
3	Техническое обслуживание пожарных гидрантов по / ГО ЗАТО Свободный	Рыбаков Д.Е.	+	+		+					+	+	+
4	Обслуживание и ремонт скважин	Рыбаков Д.Е.					+	+	+
5	Обслуживание насосных агрегатов	Рыбаков Д.Е.					+	+	+
Насосная станция 1 подъема (НФС «Теляна»)
1	Обслуживание насосов, двигателей пускателей	Баннов Г.В.					+	+	+
Насосная станция 2 подъема (НФС «Теляна»)
1	Чистка и промывка отстойников	Баннов Г.В.					+	+	+					+	+	+
2	Обслуживание оборудование, насосов и двигателей	Баннов Г.В.					+	+	+
Канализационно-насосная станция № 103
1	Ремонт и обслуживание колодцев	Рыбаков Д.Е.				+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
2	Промывка приемной емкости	Рыбаков Д.Е.					+	+	+
Гараж
1	Сезонное обслуживание автотракторной техники	Шупыро Д.А	+	+					+	+
Системы электроснабжения
ТП 6/0,4 кВ
1	ЦРП-РУ6 кВ	Ремесло Ю.Ф.					С№1,2
2	ЦРП-РУ0,4 кВ	Ремесло Ю.Ф.					ТОТП
3	ДЭС	Ремесло Ю.Ф.	ТОТП
4	ТП1	Ремесло Ю.Ф.	ТОТП
5	ТП2	Ремесло Ю.Ф.	ТОТП
6	ТП3	Ремесло Ю.Ф.	ТОТП
7	ТП4	Ремесло Ю.Ф.	ТОТП
8	ТП6	Ремесло Ю.Ф.		ТОТП
9	ТП8	Ремесло Ю.Ф.		ТОТП
10	ТП11	Ремесло Ю.Ф.					ТОТП
11	ТП12	Ремесло Ю.Ф.					ТОТП
12	ТП13	Ремесло Ю.Ф.					ТОТП
13	ТП14	Ремесло Ю.Ф.					ТОТП
14	ТП15	Ремесло Ю.Ф.					ТОТП
15	ТП21	Ремесло Ю.Ф.					ТОТП
16	ТП24	Ремесло Ю.Ф.					ТОТП
17	ТП26	Ремесло Ю.Ф.					ТОТП
18	ТП30	Ремесло Ю.Ф.	ТОТП
19	ТП31	Ремесло Ю.Ф.		ТОТП
20	ТП32	Ремесло Ю.Ф.					ТОТП
21	ТП33	Ремесло Ю.Ф.					ТОТП
22	ТП34	Ремесло Ю.Ф.					ТОТП
КЛ 6 кВ
1	ПС Ива - ЦРП Ф№3	Ремесло Ю.Ф.		ОБ
2	ПС Ива - ЦРП Ф№7	Ремесло Ю.Ф.		ОБ
3	ЦРП - ТП30	Ремесло Ю.Ф.		ОБ
4	ЦРП - ДЭС Ф№40	Ремесло Ю.Ф.	КМ	ОБ
5	ЦРП - ДЭС Ф№41	Ремесло Ю.Ф.	КМ	ОБ
6	ЦРП - ТП21	Ремесло Ю.Ф.	КМ					ОБ
7	ЦРП - ТП14	Ремесло Ю.Ф.					ОБ
8	ЦРП - ТП3	Ремесло Ю.Ф.	КМ					ОБ
9	ПС Ива - ТП24 Ф№30	Ремесло Ю.Ф.		КМ					ОБ
10	ПС Ива - ТП6 Ф№5 до ВЛ	Ремесло Ю.Ф.		КМ					ОБ
11	ПС Ива - ТП12,13 Ф№9 до ВЛ	Ремесло Ю.Ф.		КМ					ОБ
12	ПС Ива - ТП34 Ф№4	Ремесло Ю.Ф.					КМ			ОБ
13	опора №8 - ТП8	Ремесло Ю.Ф.					КМ			ОБ
14	опора №9 - ТП6	Ремесло Ю.Ф.					ОБ			КМ
15	ТП1 - ТП32	Ремесло Ю.Ф.					ОБ			КМ
16	ТП1 - ТП2	Ремесло Ю.Ф.					ОБ					КМ
17	ТП1 - ТП26	Ремесло Ю.Ф.					ОБ					КМ
18	ТП2 - ТП3	Ремесло Ю.Ф.					КМ			ОБ
19	ТП2 - ТП14	Ремесло Ю.Ф.					КМ			ОБ
20	ТП3 - ТП4	Ремесло Ю.Ф.	КМ					ОБ					КМ
21	ТП4 - ТП31	Ремесло Ю.Ф.					ОБ					КМ
22	ТП4 - ТП15	Ремесло Ю.Ф.					ОБ
23	ТП14 - ТП15	Ремесло Ю.Ф.					ОБ
24	ТП15 - ТП30	Ремесло Ю.Ф.	КМ					ОБ
25	ТП26 - ДЭС	Ремесло Ю.Ф.					ОБ
26	ТП26 - ТП24	Ремесло Ю.Ф.					ОБ
27	ТП31 - ТП11 до ВЛ	Ремесло Ю.Ф.					ОБ
28	ТП33 - ЦРП в/ч	Ремесло Ю.Ф.					ОБ,КМ
29	ТП33 - ЦРП в/ч	Ремесло Ю.Ф.					ОБ,КМ
	ВЛ-6 кВ
1	ТП31 - ТП11	Ремесло Ю.Ф.					ТОИ					ПО
2	ПС Ива - ТП12,13	Ремесло Ю.Ф.					ТОИ			ПО
3	ПС Ива - ТП6	Ремесло Ю.Ф.					ТОИ					ПО
	КЛ 0,4 кВ
	ЦРП - котельная (старая) кабельные линии	Ремесло Ю.Ф.					ОБ
	ТП1 - инфекционное отделение	Ремесло Ю.Ф.		ОБ
	ТП1 - госпиталь	Ремесло Ю.Ф.		ОБ
	ТП1 — общежитие № 54	Ремесло Ю.Ф.		ОБ
	ТП1 - ТП-26	Ремесло Ю.Ф.		ОБ
	ТП2 — МКУ ДО СЮТ	Ремесло Ю.Ф.		ОБ
	ТП2 - казарма № 1	Ремесло Ю.Ф.		ОБ
	ТП2 - казарма № 2	Ремесло Ю.Ф.		ОБ
	ТП2 - казарма № 3	Ремесло Ю.Ф.		ОБ
	МКУ ДО СЮТ - столярка	Ремесло Ю.Ф.		ОБ
	ТП2 - пождэпо	Ремесло Ю.Ф.		ОБ
	ТП2 - солдатский клуб	Ремесло Ю.Ф.		ОБ
	ТП3 - дом № 18	Ремесло Ю.Ф.					ОБ
	дом № 18 - 12	Ремесло Ю.Ф.					ОБ
	дом № 18 – 21	Ремесло Ю.Ф.					ОБ
	ТП3 - дом № 15	Ремесло Ю.Ф.					ОБ
	дом № 15 – 14	Ремесло Ю.Ф.					ОБ
	дом № 14 – 13	Ремесло Ю.Ф.					ОБ
	ТП3 - дом №10	Ремесло Ю.Ф.					ОБ
	ТП3 - МБОУ «СШ № 25» ГО ЗАТО Свободный	Ремесло Ю.Ф.					ОБ
	МБОУ «СШ № 25» ГО ЗАТО Свободный - дом № 9	Ремесло Ю.Ф.					ОБ
	ТП3 - дом № 3, 4 до ВЛ	Ремесло Ю.Ф.					ОБ
	ТП15 — МБУК ДК «Свободный»	Ремесло Ю.Ф.		ОБ,КМ
	ТП15 - МБУК ДК «Свободный»	Ремесло Ю.Ф.		ОБ,КМ
	ТП15 - МБУК ДК «Свободный»	Ремесло Ю.Ф.		ОБ,КМ
	ТП15 — гостиница № 54	Ремесло Ю.Ф.		ОБ,КМ
	ТП15 — гостиница № 54	Ремесло Ю.Ф.		ОБ,КМ
	ТП15 — гостиница № 54	Ремесло Ю.Ф.		ОБ,КМ
	ТП15 — гостиница № 54	Ремесло Ю.Ф.		ОБ,КМ
	ТП21 - КЭЧ до ВЛ	Ремесло Ю.Ф.		ОБ,КМ
	ТП21 - скважина № 19	Ремесло Ю.Ф.		ОБ,КМ
	ТП21 — МБУ ДО «ДЮСШ»	Ремесло Ю.Ф.					ОБ,КМ
	ТП21 - ОВЭ	Ремесло Ю.Ф.					ОБ,КМ
	ТП21 - Депо, ВАИ, КПП	Ремесло Ю.Ф.					ОБ,КМ
	ТП21 - ОВЭ	Ремесло Ю.Ф.					ОБ,КМ
	ТП21 - ОВЭ резервная	Ремесло Ю.Ф.					ОБ,КМ
	ТП21 - МБУ ДО «ДЮСШ»	Ремесло Ю.Ф.					ОБ,КМ
	ТП24 - скважины № 10,11	Ремесло Ю.Ф.					ОБ,КМ
	ТП26 — ГАУЗ СО «ГБ ЗАТО Свободный»	Ремесло Ю.Ф.					ОБ,КМ
	ТП26 - ГАУЗ СО «ГБ ЗАТО Свободный»	Ремесло Ю.Ф.					ОБ,КМ
	ТП26 - учебный корпус УКТК	Ремесло Ю.Ф.					ОБ,КМ
	ТП30 - МБОУ «СШ № 25» ГО ЗАТО Свободный	Ремесло Ю.Ф.					ОБ,КМ
	ТП30 - дом № 60	Ремесло Ю.Ф.					ОБ,КМ
	ТП30 - МБОУ «СШ № 25» ГО ЗАТО Свободный	Ремесло Ю.Ф.					ОБ,КМ
	ТП30 - дом № 59	Ремесло Ю.Ф.					ОБ,КМ
	дом № 59 - дом № 57	Ремесло Ю.Ф.					ОБ,КМ
	ТП30 - дом № 63	Ремесло Ю.Ф.					ОБ,КМ
	ТП30 - МБОУ «СШ № 25» ГО ЗАТО Свободный	Ремесло Ю.Ф.					ОБ,КМ
	ТП30 - МБОУ «СШ № 25» ГО ЗАТО Свободный	Ремесло Ю.Ф.					ОБ,КМ
	МБОУ «СШ № 25» ГО ЗАТО Свободный - муниципальный гараж	Ремесло Ю.Ф.					ОБ,КМ
	ТП30 - дом № 62	Ремесло Ю.Ф.					ОБ,КМ
	ТП30 - дом № 35	Ремесло Ю.Ф.					ОБ,КМ
	Д35 - Д48	Ремесло Ю.Ф.					ОБ,КМ
	Д48 - Д49	Ремесло Ю.Ф.					ОБ,КМ
	ТП30 — общежитие № 39	Ремесло Ю.Ф.					ОБ,КМ
	ТП30 — МБДОУ № 17	Ремесло Ю.Ф.					ОБ,КМ
	ТП30 - дом № 35	Ремесло Ю.Ф.					ОБ,КМ
	ТП30 - дом № 62	Ремесло Ю.Ф.					ОБ,КМ
	ТП30 - дом № 61 ч/з 60	Ремесло Ю.Ф.					ОБ,КМ
	ТП30 — общежитие № 39	Ремесло Ю.Ф.					ОБ,КМ
	ТП30 - МБДОУ № 17	Ремесло Ю.Ф.					ОБ,КМ
	ТП30 - МБДОУ № 17	Ремесло Ю.Ф.					ОБ,КМ
	ТП30 - дом № 27	Ремесло Ю.Ф.					ОБ,КМ
	ТП30 - уличное освещение до ВЛ	Ремесло Ю.Ф.					ОБ,КМ
	ТП31 - ГРП	Ремесло Ю.Ф.					ОБ,КМ
	ТП31 - дом № 24	Ремесло Ю.Ф.					ОБ,КМ
	ТП31 - дом № 56	Ремесло Ю.Ф.					ОБ,КМ
	ТП31 - дом № 54	Ремесло Ю.Ф.					ОБ,КМ
	ТП31 – дом №25	Ремесло Ю.Ф.					ОБ,КМ
	ТП31 - дом № 57	Ремесло Ю.Ф.					ОБ,КМ
	ТП31 - дом № 26	Ремесло Ю.Ф.					ОБ,КМ
	ТП31 – дом 31	Ремесло Ю.Ф.					ОБ,КМ
	ТП31 - КНС	Ремесло Ю.Ф.					ОБ,КМ
	КНС - автобусная остановка до ВЛ	Ремесло Ю.Ф.					ОБ,КМ
	КНС – уличное освещение до ВЛ	Ремесло Ю.Ф.					ОБ,КМ

I. Подготовка автономных источников энергоснабжения, коммунальной и инженерной техники, используемой аварийно-восстановительными службами в зимний период.
Мероприятия по повышению надежности функционирования объектов инженерной инфраструктуры:
Показатели	Наименование техники, оборудования	Количество	Сроки исполнения					Отметка о выполнении
			июнь		июль		август		сентябрь		октябрь
			1-15	16-30	1-15	16-31	1-15	16-31	1-15	16-30	1-15	16-31
Подготовка автономных источников энергоснабжения
	ПЭС-200	1	+	+
	АИП	3			+	+
	АДА-100	1			+	+